TABLE DES MATIERES

1	Introduction	1

2	Dispositif institutionnel pour les principales activités du plan d’action 2005-2020	2

3	Programme de consolidation des aménagements hydro-agricoles	4

3.1	Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’extension et réhabilitation des aménagements	4

3.2	Planification et suivi	6

3.3	Etudes	6

3.4	Travaux	7

3.5	Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui	8

4	Programme d’appui à la capacité productive des exploitants	9

4.1	Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’appui à la capacité productive	9

4.2	Planification et suivi	9

4.3	Etudes	10

4.4	Projets pilote, programmes de formation et autres actions d’appui	10

5	Programme de coordination du développement local	12

5.1	Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme de coordination du développement local	12

5.2	Planification et suivi	12

5.3	Etudes	13

5.4	Travaux	13

5.5	Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui	13

6	Programme d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles	15

6.1	Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles	15

6.2	Planification et suivi	15

6.3	Etudes	16

6.4	Travaux	16

6.5	Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui	17

7	Méthodologie de modules pour la mise en œuvre du plan d’action du schéma directeur	18

8	Calendrier indicatif des activités	21

# Introduction

Conformément aux termes de référence de l´Etude du Schéma Directeur pour le Développement de la Zone de l´Office du Niger (phase finale), le présent document « Guide Opérationnel » est destiné à préciser, pour tout partenaire impliqué dans le développement de la zone, les responsabilités et actions à entreprendre dans le cadre du Plan d´Action proposé pour 2005-2020.

Le document reprend le plan d´action et détaille les activités pour chacun des 4 programmes thématiques: Programme de Consolidation des Aménagements, Programme d´Appui à la Capacité Productive des exploitants, Programme de Coordination du Développement Local et Programme d´Aménagement du Territoire et de Gestion des Ressources Naturelles. Les activités concrètes ont été regroupées en quatre catégories:

- Activités de planification et de suivi.

- Etudes.

- Travaux.

- Projets pilote, programmes de formation et autres actions d’appui.

La liste complète des activités par programme indique leur échelle géographique, les instruments ou produits attendus, et les institutions responsables.

Un calendrier indicatif des activités a été établi. Il prend comme point de départ, le calendrier proposé pour l´établissement des nouveaux aménagements. Ce calendrier sera modifié et adapté dans chaque période triennale de planification. En particulier, les activités concernant les deux derniers programmes devront être mieux précisées une fois les diverses études du PNIR disponibles.

Finalement, le document indique une méthodologie pour la planification de modules de développement pour l´exécution du plan d´action. La méthodologie est indiquée à titre exemplatif, étant donné que la planification des modules dépendra en premier lieu des partenariats financiers qui seront établis, et des priorités des différents partenaires.

Le guide opérationnel dans sa forme actuelle reflète le caractère préliminaire du Plan d´Action. Il devra être actualisé et complété à mesure que les études dans le domaine du développement local et de la gestion des ressources naturelles seront disponibles.

Une fois que les partenariats financiers pour l´exécution des activités auront été précisés et négociés, des modules de développement  pourront être définis de manière précise, avec les attributions institutionnelles et les calendriers d´exécutions correspondants.

# Dispositif institutionnel pour les principales activités du plan d’action 2005-2020

Comme mentionné dans le document 2a (Plan d´action) le dispositif institutionnel pour l´exécution des activités principales du Schéma Directeur est constitué par deux partenariats complémentaires:

- Pour la mise en oeuvre du Programme de consolidation des aménagements et du Programme d’appui à la capacité productive des exploitants, un partenariat entre l’Etat Malien (responsable du pilotage du Schéma Directeur et maître d’ouvrage), l’Office du Niger (responsable des missions de gestion des eaux et d’entretien des aménagements et de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études et le contrôle des travaux, l’entretien des infrastructures primaires, la gérance des terres, et le conseil rural en matière d’accompagnement des nouveaux exploitants); les exploitants organisés (responsables de l’entretien des réseaux à leur niveau d’organisation, de l’établissement des infrastructures tertiaires dans certains cas, et de participer aux mécanismes paritaires de gestion) et finalement, des institutions, privées et publiques, à qui le Comité de Pilotage déléguerait la gestion de programmes et projets de services spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma.

- Pour la mise en œuvre des Programmes de Coordination du Développement Local et  d´Aménagement du Territoire et Gestion des Ressources Naturelles, un partenariat entre l’Etat Malien (toujours responsable du pilotage et de la maîtrise d’ouvrage du développement local et de l’aménagement à travers des délégations à diverses instances déconcentrées et décentralisées), les collectivités territoriales, communes rurales, conseils de cercles et régions (responsables de coordonner les processus de concertation au niveau des communautés, consolider les demandes de la population sous forme de schémas d’aménagements et plans de développement, et assurer les responsabilités de maîtrise d’ouvrages et gestion qui leur sont délégués par l’Etat) avec une coordination avec l’Office du Niger, et les institutions, privées et publiques, à qui le Comité de Pilotage déléguerait la gestion de programmes et projets de services spécifiques.

Ces deux partenariats complémentaires nécessitent un bon niveau de coordination dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités. Dans l’état actuel du cadre institutionnel et légal, la mission est arrivée à la conclusion que la meilleure structure pour remplir cette fonction, devrait prendre appui sur l’actuel Comité de Pilotage pour en faire une structure opérative de coordination inter institutionnelle. L’évolution du cadre institutionnel de la décentralisation pourrait à l’avenir, indiquer des formules et structures plus permanentes.

Le dispositif institutionnel, avec les principales fonctions des différents acteurs, est représenté graphiquement sur la Fig. 1 à continuation. Des informations complémentaires sont données pour chacun des Programmes d’activités du Plan d’Action.

# Programme de consolidation des aménagements hydro-agricoles

## Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’extension et réhabilitation des aménagements

La stratégie de mise en oeuvre du programme de consolidation des aménagements sera articulée et dépendra principalement des missions, fonctions et tâches suivantes. De leur rythme de mise en œuvre dépendra celui du schéma directeur.

Tableau 1: Fonctions, tâches et structures concernées dans la mise en œuvre

| Fonctions | Taches | Structure/Institution |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MO) | Programmation Identification des besoins Formulations de la demande et de la requête de financement élaboration des termes de référence (TDR) Planification établissement des 'shortlists' pour les études et travaux Suivi de la recherche de financement Supervision des travaux d’études et de travaux Passation des marchés élaboration du projet de DAO dossier d’appel d’offres en relation avec DGMP et source de financement Sélection de consultants, bureaux d’études ou d’entreprises de travaux | ETAT MALIEN ou structure désignée: Ministère de l’Agriculture à travers DAF Office du Niger (pour les études et travers financés sur la redevance ou des fonds alloués par le Budget du domaine de sa capacité d’attribution de marchés) |
| Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) | Passation des marchés Lancement et gestion de la procédure de sélection du Consultant, bureau d’études ou de l’Entreprise en relation avec la source de financement Suivi et gestion des contrats | OFFICE DU NIGER (délégation de l’Etat ) AGETIER (délégation de l’Etat, ses démembrements ou autres organismes) |
| Maîtrise d’œuvre (ME) | Réalisation des études ou d’expertises Contrôle et réception des travaux | Consultants Bureaux d’études (nationaux ou étrangers) Groupement de bureaux d’études |
| Contractants | Réalisation des travaux | Entreprise (Nationale, locale ou internationale, seule ou en groupement) |
| Source de financement | Examen des requêtes de financement Approbation des requêtes et mise à disposition du financement Soumission d’une convention avec un échéancier et modalités de financement | Bailleurs de fonds |

De la capitalisation des expériences, plusieurs contraintes apparaissent qui devront être levées ou atténuer dans le cadre du schéma directeur. La liste des contraintes est indiquée sur le tableau ci-dessous.

Tableau 2: Contraintes constatées dans la réalisation des tâches et propositions

| Fonctions | Taches | Contraintes généralement rencontrées | Propositions |
| --- | --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MO) | Programmation - Identification des besoins - Formulations de la demande et de la requête de financement - Élaboration des termes de référence (TDR) Planification - Établissement des ‘shortlists’ pour les études et travaux - Suivi de la recherche de financement Supervision des travaux d’études et de travaux Passation des marchés - Élaboration du projet de DAO dossier d’appel d’offres en relation avec DGMP et source de financement - Sélection de consultants, bureaux d’études ou d’entreprises de travaux | - Délai souvent trop long pour la programmation - Peu d’alternatives sont proposées en cas de non-obtention de financement extérieur - Absence d’un chronogramme rigide à cause de l’incertitude de la mobilisation du financement - Faible communication dans le suivi et recherche de financement - Retards considérables dans l’obtention des approbation de la source de financement (près de 12mois pour certains dossiers d’études du PNIR) | - Etablissement d’un chronogramme et un tableau de bord pour le suivi au niveau des services - Proposition d’alternatives de financement en cas d’éventualité de désistement ou de réaction tardive d’une source de financement - Établissement d’un calendrier de relance et de communication avec les partenaires avec l’identification des personnes responsables |
| Maîtrise d’ouvrage délégué (MOD) | Passation des marchés - Lancement et gestion de la procédure de sélection du Consultant, bureau d’études ou de l’Entreprise en relation avec la source de financement - Suivi et gestion des contrats | - Faible communication dans le suivi et recherche de financement - Retards considérables dans l’obtention des approbation de la source de financement (près de 12 mois pour certains dossiers d’études du PNIR) - Absence d’alternative en cas de retrait d’une source de financement programmée | - Établissement d’un calendrier de relance et de communication avec les partenaires avec l’identification des personnes responsables - Propositions d’alternatives de financement en relation avec le MO en cas d’éventualité de désistement d’un bailleur |
| Maîtrise d’œuvre (ME) | Réalisation des études ou d’expertises Contrôle et réception des travaux | - Respect des délais - Qualité des prestations | Veiller au respect des délais et à la qualité des prestations |
| Contractants | Réalisation des travaux | - Respect des délais - Qualité des prestations | Veiller au respect des délais et à la qualité des prestations |
| Source de financement | Examen des requêtes de financement Approbation des requêtes et mise à disposition du financement Soumission d’une convention avec un échéancier et modalités de financement | - Délai souvent trop longs dans l’approbation ou le rejet d’une requête - Délai souvent trop long pour les réactions dans l’établissement des 'shortlists', la sélection des entreprises ou des bureaux d’études ou de consultants - Conditionnalités du financement - Faible communication avec les demandeurs liés au schéma administratif de la source de financement (localisation du pouvoir de décision) | - Établissement d’un répertoire sur les intentions de financement dès l’approbation du schéma directeur - Établissement d’un calendrier de relance, de durée d’approbation, de suite à donner et de communication avec le MO et le MOD en désignation les personnes responsables |

## Planification et suivi

Les activités de planification dans le cadre des Contrats-Plans sont en majorité sous la responsabilité de l´Office du Niger. Le Comité de Pilotage devra entériner la planification accordée entre l´Office et les organisations d´exploitants. Le tableau à continuation ne reprend pas les activités « ordinaires » de gestion des aménagements.

Tableau 3: Programme de consolidation des aménagements: activités de planification et suivi

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification triennale des aménagements hydro-agricoles | Zone | Contrat-Plan | Office du Niger (préparation) Comité de Pilotage (approbation) |
| Etablissement des modules de travaux et plans de financement | Zones - casiers | Plans de financement | Office du Niger (préparation) Comité de Pilotage (approbation) |
| Etablissement des accords financiers avec bailleurs et futurs exploitants | Zone | Conventions de financement | Etat Malien Bailleurs de fonds |
| Programmation de travaux d’entretien des réseaux | Zone Casier Partiteurs | Programmation annuelle | Comités Paritaires (préparation) Office du Niger (approbation) |
| Amélioration des conditions pour la production agricole non-riz en contre-saison | Zone pilote | Planification de l’attribution d’eau en contre-saison | Office du Niger |
| Mise en place de l’observatoire du foncier | Région | Une cellule permanente de suivi et évaluation | A déterminer |

## Etudes

Les études préalables aux nouveaux aménagements se font sous la maîtrise d´ouvrage déléguée de l´Office. D´autres études ont pour but, l´évaluation des modalités d´organisation des exploitants et de la gérance des terres, entre autres dans le cadre de la réalisation de modules-test. Elles devront être réalisées par des prestataires spécialisés indépendants.

Tableau 4:  Programme de consolidation des aménagements: études

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudes préalables des travaux d’aménagement | Zones Casiers Périmètres | Rapports d´études | Office du Niger (maîtrise d´ouvrage) |
| Faisabilité de système de drainage | Zones | Rapports d´études | Office du Niger (maîtrise d´ouvrage) |
| Evaluation des Comités Paritaires et faisabilité de modules-test de gestion de l’eau et entretien et organisation d’associations d’usagers | Zones Casiers Partiteurs | Révision des normes Proposition de mesures Planification de modules-test | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Etude de suivi et évaluation de modules test de gestion d’eau et entretien | Périmètres des modules-test | Rapport d´évaluation Propositions | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Etude de faisabilité de cultures diversifiées avec et sans irrigation | Zone irriguée | Rapport et Plan d’Action | Unité Recherche-Développement/CRRA |
| Etude de l’eau souterraine et potentiel d’irrigation par ‘shallow tube well’ | Zones, casiers | Rapport et Plan d’Action | Prestataire spécialisé |
| Etude d’évaluation du système de gérance des terres | Zones Casiers Partiteurs | Propositions techniques Plan de modules test Plans d’affectation Termes de référence pour l’observatoire du foncier | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |

## Travaux

Les travaux d´aménagements et d´entretien des grands réseaux se font sous maîtrise d´ouvrage déléguée de l´Office du Niger.

Tableau 5: Programme de consolidation des aménagements: travaux

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboration des termes de référence des travaux de réhabilitation et d’extension | Partiteurs Casiers Zones | Termes de référence | Office du Niger AGETIER |
| Organisation et passation des marchés de travaux de réhabilitation et d’extension | Partiteurs Casiers Zones | Contrats | AGETIER DAF |
| Supervision des travaux d’aménagement | Partiteurs Casiers Zones | Visites de supervision | Office du Niger |
| Elaboration des termes de référence des travaux d’entretien | Partiteurs Casiers Zones | Termes de référence | Comités paritaires (préparation) Office du Niger (approbation) |
| Organisation et passation des marchés de travaux d’entretien | Partiteurs Casiers Zones | Contrats | Office du Niger |
| Travaux d’entretien des réseaux tertiaires | Partiteurs Arroseurs | Rapports d´activités | OERT Associations d’Usagers |
| Supervision des travaux d’entretien | Partiteurs Casiers Zones | Visites de supervision | Office du Niger |

## Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui

Plusieurs projets spécifiques sont nécessaires pour mettre en œuvre les modalités améliorées d´organisation et de gestion des aménagements. Des modules-test permettront d´évaluer à échelle réduite, les nécessités et potentiels de l´organisation des exploitants en associations, et les modalités alternatives de gérance des terres. Un programme d´appui avec une structure permanente d´accompagnement des associations sera mis sur pied à partir de l´expérience des modules-test.

Tableau 6: Programme de consolidation des aménagements: activités d’appui

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Programme de formation et accompagnement aux OERT-Associations d’Usagers-Comités Paritaires | Casiers Partiteurs Arroseurs | Projet financé dans le cadre de modules de développement | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Programme de formation du personnel de zones de l’Office | Zones | Projet financé dans le cadre de modules de développement | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Modules-test de gestion de partiteur par les associations d’usagers | Périmètres des modules-test | Projet pilote avec application expérimentale de nouvelles modalités et évaluation | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Montage de la structure d’appui aux Associations d’Usagers | Casiers Zones | Proposition d´organigramme Termes de référence | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Modules-test de gérance des terres | Périmètres des modules-test | Projet pilote avec application de nouvelles modalités et évaluation | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Amélioration de la base cadastrale | Zones | Base de données | Office du Niger |

# Programme d’appui à la capacité productive des exploitants

## Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’appui à la capacité productive

La stratégie de mise en oeuvre du programme d’appui à la capacité productive s’appuie sur le même partenariat Etat-Office du Niger-exploitants, avec toutefois l’intervention d’autres acteurs. Le rôle de l’Office est plus limité.

Tableau 7: Fonctions, tâches et structures concernées dans la mise en œuvre

| Fonctions | Taches | Structure/Institution |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MO) | Programmation Identification des besoins élaboration des termes de référence (TDR) Planification établissement des 'shortlists' pour les études et projets de services Supervision des études projets de services Passation des marchés | ETAT MALIEN ou structure désignée: Ministère de l’Agriculture (appui-conseil, recherche développement) Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (promotion des investissements) Ministère des Finances (suivi du crédit) |
| Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) | Passation des marchés Lancement et gestion de la procédure de sélection du Consultant, bureau d’études ou de l’Entreprise en relation avec la source de financement Suivi et gestion des contrats | Office du Niger( pour l’appui conseil en matière de gestion de l’eau et des aménagements) APCAM, Chambre de Commerce (appui conseil et de gestion) CRRA (recherche développement) Collectivités territoriales (Centres de Conseil communaux) |
| Maîtrise d’œuvre (ME) | Réalisation des études ou d’expertises Contrôle et réception des travaux | Consultants Bureaux d’études (nationaux ou étrangers) |
| Contractants | Réalisation des projets d’appui et de formation | Centres de services Instituts spécialisés ONGs OPs Consultants, bureaux d’études |
| Source de financement | Examen des requêtes de financement Approbation des requêtes et mise à disposition du financement Soumission d’une convention avec un échéancier et modalités de financement | Etablissement d’un Fonds Public pour l’appui conseil et la recherche alimenté par les différents bailleurs pour financer des projets ou modules spécifiques |

## Planification et suivi

La mise sur pied (ou relance) des programmes de recherche appliquée et d´appui conseil aux exploitants, nécessitera une phase d´étude et de programmation. Ces activités seront réalisées sous la coordination du Comité de Pilotage, avec la participation de l´APCAM, des organisations paysannes et des institutions de recherche.

Tableau 8 : Programme d’appui à la capacité productive: activités de planification

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification de programmes d’appui aux organisations paysannes | Zone de l´Office | Proposition Termes de référence | APCAM PASAOP |
| Planification de programmes d’appui aux prestataires de services et à la Recherche-Dév. | Zone de l´Office | Proposition de programmes d’appui aux OP, aux groupes professionnels et à la R-D | APCAM, Chambre de Commerce ?, CRRA (IER) Comité technique |
| Définition du mécanisme financier d´appui | Zone de l´Office | Proposition de Fonds pour la recherche et l´appui conseil Engagements financiers | Comité de Pilotage Ministère de l´Agriculture |
| Mise en place de la cellule de suivi des conditions économiques | Villages Communes Zone | Une cellule Permanente de suivi et évaluation | Centre d’Etudes et de Formation des Entreprises (CEFE) Office du Niger Prestataire spécialisé |

## Etudes

Les instruments d´appui aux exploitants et les instruments de promotion économique seront déterminés à partir d´études de faisabilité, confiées à des prestataires spécialisés.

Tableau 9: Programme d’appui à la capacité productive: études

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudes des nécessités en matière de services d’appui: fourniture d’intrants, production de semences, capacité des prestataires de services | Zone de l´Office | Rapports et Plans d’Action | Comité de Pilotage (maître d’ouvrage) Prestataire spécialisé |
| Etude de faisabilité technique, financière et institutionnelle des instruments de promotion des investissements dans la zone de l’Office | Zone | Proposition pour la création de facilités physiques, instruments de politique et centre de promotion des investissements (locaux et extérieurs) | Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat Comité de Pilotage Prestataire spécialise |
| Etude des contraintes et potentialités d’expansion des cultures non-riz en contre-saison | Zone irriguée | Rapport et Plan d’Action | Unité R-D/CRRA |

## Projets pilote, programmes de formation et autres actions d’appui

Le plan d´action a défini, de manière indicative, la nécessité de trois formes d´appui: aux organisations paysannes, aux prestataires de services et à la recherche-développement. Les études détaillées permettront de définir la forme exacte et l´ancrage institutionnel précis de ces programmes.

Tableau 10: Programme d’appui à la capacité productive: activités d’appui

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Programme de formation et appui aux organisations paysannes | Zone irriguée | Programme d´action Termes de référence Budget | APCAM PASAOP |
| Programme d’appui à la recherche-développement | Zone irriguée | Programme d´action Termes de référence Budget | CRRA IER |
| Pérennisation de l’appui aux prestataires | Zone irriguée | Création d’une organisation permanente d’appui aux entreprises | Chambre de Commerce |
| Montage du système d´appui et suivi aux acteurs du crédit | Zone irriguée | Mécanisme de monitoring | Ministère des Finances |
| Projet pilote de promotion des investissements agro industriels (locaux et externes) | Zone | Projet Pilote | Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’artisanat Prestataire spécialisé |

# Programme de coordination du développement local

## Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme de coordination du développement local

La stratégie de mise en oeuvre est basée sur le partenariat de la décentralisation. Il comprend d’une part les collectivités territoriales, d’autre part des Ministères décentralisés.

Tableau 11: Fonctions, tâches et structures concernées dans la mise en œuvre

| Fonctions | Taches | Structure/Institution |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MO) | Programmation Identification des besoins élaboration des termes de référence (TDR) Planification établissement des 'shortlists' pour les études et projets de services Supervision des études projets de services Passation des marchés | ETAT MALIEN ou structure désignée: Ministère de l’Administration et des Collectivités Territoriales Ministères de la Santé, Education, Travaux Publics, etc. (selon projets) |
| Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) | Passation des marchés Lancement et gestion de la procédure de sélection du Consultant, bureau d’études ou entreprise en relation avec la source de financement Suivi et gestion des contrats | Collectivités Territoriales Projets spécifiques (PNIR etc.) Structures de gestion déléguée (AGETIER p. ex.) |
| Maîtrise d’œuvre (ME) | Réalisation des études ou d’expertises Contrôle et réception des travaux | Collectivités Territoriales Directions régionales Bureaux d’études (nationaux ou étrangers) |
| Contractants | Réalisation des projets d’appui et de formation | Centres de services Entreprises locales ONGs Consultants, bureaux d’études |
| Source de financement | Examen des requêtes de financement Approbation des requêtes et mise à disposition du financement Soumission d’une convention avec un échéancier et modalités de financement | Selon les modalités des différents projets |

Les modalités précises à établir pour assurer la coordination entre la gestion des extensions d’aménagements par l’Office du Niger, et la maîtrise d’ouvrage des différents investissements publics, doivent être l’objet d’une consultation entre les différents acteurs présents au niveau du Comité de Pilotage et du Comité Technique. A l’heure actuelle il n’existe pas de mécanisme formel et l’intervention des différents projets sectoriels ne prend guère en compte les spécificités de la Zone de l’Office du Niger.

## Planification et suivi

La planification du développement local, dans le cadre de la décentralisation, est un exercice participatif qui inclut tous les acteurs au niveau des villages, des collectivités territoriales et des institutions d´appui. Un abordage plus détaillé de cet aspect sera possible une fois les études de base disponibles et nécessitera un travail de terrain au niveau des différentes collectivités.

Tableau 12: Programme de coordination du développement local: activités de planification

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification participative au niveau des communes | Villages | Plans de Développement Local | Collectivités Territoriales |
| Planification triennale d’investissements au niveau des communes de la zone | Communes Cercles Région | Plan triennal d’infrastructures rurales | Collectivités Territoriales Directions régionales Projets |
| Définition d´un programme d´appui aux collectivités territoriales | Communes Cercles Région | Plan d´action Termes de référence |  |

## Etudes

Les études préalables au développement des différentes infrastructures et services sont responsabilité des différents programmes centraux et des ministères respectifs. Elles devront être programmées en accord avec le développement des infrastructures de la zone irriguée.

Tableau 13: Programme de coordination du développement local: études

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudes de faisabilité (à détailler) | Communes Cercles Région | Rapports | PNIR Ministères Projets |

## Travaux

Les travaux d´investissement programmés dans le contexte du développement décentralisé devront être concertés de manière pluriannuelle par les différents partenaires afin d´assurer le développement le plus harmonieux possible en accord avec les nécessités prioritaires.

Tableau 14: Programme de coordination du développement local: travaux

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructures scolaires | Communes Cercles | A détailler en fonction des études | PRODEC-Min. Education Collectivités |
| Infrastructures de santé | Communes Cercles | A détailler en fonction des études | PRODESS-Min. Santé Collectivités |
| Routes et pistes | Communes Cercles | A détailler en fonction des études | PNIR Direction Nationale des Routes |
| Eau potable et assainissement | Communes Cercles | A détailler en fonction des études | AEPA, Direction de l´Hydraulique |

NB: liste non limitative

## Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui

Le développement local est un processus de longue haleine qui nécessite le renforcement progressif des capacités de gestion des collectivités territoriales. Ce processus devra être testé à l´échelle d´une ou deux communes afin de valider les meilleures méthodes de travail et les mécanismes d´appui et d´accompagnement. Selon les résultats, un programme d´appui sera mis sur pied au niveau régional.

Tableau 15: Programme de coordination du développement local: activités d’appui

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Projet pilote de développement local | Commune | Module test avec plan d´activités Termes de référence Budget | Ministère des Collectivités Locales (maîtrise d´ouvrage) Prestataires spécialisés |
| Programme d’accompagnement des collectivités locales | Région | Projet de formation et d´appui Termes de référence Budget | Ministère des Collectivités Locales (maîtrise d´ouvrage) Prestataires spécialisés |

# Programme d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles

## Principales fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre du programme d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles

La stratégie de mise en oeuvre est basée sur le même partenariat de la décentralisation, avec l’intervention d’autres Ministères et directions régionales.

Tableau 16: Fonctions, tâches et structures concernées dans la mise en œuvre

| Fonctions | Taches | Structure/Institution |
| --- | --- | --- |
| Maîtrise d’Ouvrage (MO) | Programmation Identification des besoins élaboration des termes de référence (TDR) Planification établissement des 'shortlists' pour les études et projets de services Supervision des études projets de services Passation des marchés | ETAT MALIEN ou structure désignée: Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales Ministères de l’Environnement, Elevage et Pêche, etc. (selon projets) |
| Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) | Passation des marchés Lancement et gestion de la procédure de sélection du Consultant, bureau d’études ou entreprise en relation avec la source de financement Suivi et gestion des contrats | Collectivités Territoriales Projets spécifiques (PNIR etc.) Structures de gestion déléguée (AGETIER p. ex.) |
| Maîtrise d’œuvre (ME) | Réalisation des études ou d’expertises Contrôle et réception des travaux | Collectivités Territoriales Directions Régionales Bureaux d’études (nationaux ou étrangers) |
| Contractants | Réalisation des projets d’appui et de formation et des travaux d’aménagements | Centres de services Entreprises locales ONGs, OPs Consultants, bureaux d’études |
| Source de financement | Examen des requêtes de financement Approbation des requêtes et mise à disposition du financement Soumission d’une convention avec un échéancier et modalités de financement | Selon les modalités des différents projets |

## Planification et suivi

L´aménagement du territoire et la gestion durable des ressources naturelles sont des fonctions de gestion décentralisée qui se construisent sur un processus de consultation participative entre tous les acteurs: utilisateurs des ressources naturelles (villages et organisations d´agriculteurs, éleveurs, pêcheurs etc.), collectivités territoriales et institution d´appui.

Ce processus mené à bien depuis le niveau villageois et consolidé aux différents niveaux territoriaux, donne lieu à des schémas d´aménagement et à des conventions de gestion. Le processus est initié dans la zone, mais en absence des études de base il n´a pas encore été possible de détailler les nécessités d´action pour chacun des territoires concernés.

Tableau 17: Programme d’aménagement du territoire: activités de planification

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Concertations locales dans le cadre de la gestion de terroirs | Villages | Schémas d’aménagement local Conventions locales | Collectivités territoriales |
| Consolidation des besoins au niveau territorial | Communes Cercles Région | Plans de Développement Local | Collectivités Territoriales |
| Etablissement de schémas d’urbanisme | Communes | Schémas d’aménagement urbain | Collectivités territoriales |

## Etudes

Certaines études prévues dans le cadre du PNIR devront éclairer les nécessités d´action dans les domaines de l´élevage et de la gestion forestière, de même que les études nationales permettront d´orienter les actions en matière de pêche.

D´autre part, l´Office du Niger devra intégrer les études d´impact des nouveaux aménagements, dans le cadre de l´aménagement général des territoires.

Tableau 18: Programme d’aménagement du territoire: études

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudes sur la gestion de l’élevage | Région | Schéma directeur de l’élevage | PNIR |
| Etudes sur le reboisement | Région | Schéma d’approvisionnement et plans de reboisement | PNIR |
| Etudes d’impact des aménagements | Périmètres | Rapport d’étude et recommandations | Office du Niger |
| Etude de pré-faisabilité d’un projet de promotion de la pisciculture | Région | Rapport et plan d´action | Ministère de l´Elevage et de la Pêche |

## Travaux

Certains investissements spécifiques (aménagements pastoraux, reboisements, mises en défens etc.) permettront d´améliorer la gestion des ressources naturelles et l´approvisionnement des populations. Les études du PNIR en cours devront permettre d´identifier les principales activités à mettre en œuvre.

Tableau 19: Programme d’aménagement du territoire: travaux

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Projets de reboisement communal | Villages Communes | Plantations communales et villageoises | Collectivités Territoriales DRCN (supervision) |
| Projets d’aménagement pastoral | Villages Communes Groupements de communes | Aménagements d’hydraulique pastorale Parcours protégés | Collectivités territoriales |

## Projets pilotes, programmes de formation et autres actions d’appui

Le programme d´aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles se déroulera principalement à deux niveaux: la gestion de terroirs au niveau des villages, et la gestion institutionnelle au niveau des collectivités territoriales.  Les acteurs de la gestion de terroirs sont les autorités traditionnelles villageoises et les différentes organisations communautaires et professionnelles. L´apprentissage des méthodes et règles de la gestion de terroirs justifie la mise en place d´un module test, en principe au niveau d’une commune avec ses villages. La généralisation de l´approche aux autres territoires nécessitera la mise en place d´un programme d´appui et accompagnement aux collectivités territoriales.

Le Ministère de l´Environnement aura un rôle fondamental à jouer, mais aussi les autres ministères liés aux différentes activités concernées comme le Ministère DEL l’Elevage et de la Pêche; il faudra donc qu´une structure de pilotage inter-institutionnelle fonctionne à ce niveau.

Tableau 20: Programme d’aménagement du territoire: activités de planification

| Activité prévue | Echelle | Instrument ou produit | Institutions responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Module test de gestion de terroirs | Villages dans une commune pilote | Programme d´action pilote Budget | Comité de Pilotage Prestataire de services |
| Programme d’appui aux collectivités territoriales | Région | Projet de formation et d´appui Termes de référence Budget | Comité de Pilotage (maîtrise d´ouvrage) Prestataires spécialisés |

# Méthodologie de modules pour la mise en œuvre du plan d’action du schéma directeur

Le Plan d’Action a proposé une approche de réalisation basée sur le concept de modules de développement. On peut définir un module de développement comme la  combinaison verticale d’activités sur un territoire déterminé, qui doivent être gérées de façon intégrée pour atteindre les objectifs tracés. La composition de base d’un module de développement de la zone irriguée doit comprendre en premier lieu, les composantes d’activités suivantes:

- Etudes et travaux d’aménagements.

- Organisation des exploitants pour l’entretien et la gestion de l’eau.

- Planification et gestion de l’affectation des terres.

- Organisation des activités de formation et d’appui conseil.

- Articulation à l’environnement économique.

Un tel module permet l’abordage cohérent du développement productif. Il ne tient pas encore en compte les autres nécessités du développement. On peut donc utiliser une vision plus ample du module de développement qui comprennent, en plus des intervention sus-mentionnées, les suivantes:

- Etudes, planification et mise en oeuvre des investissements publics.

- Schémas d’aménagement territorial.

- Organisations des structures locales de gestion du territoire et des ressources naturelles.

L’abordage en modules est pleinement justifié par l’expérience: si l’on dissocie la remise en état ou extensions d’aménagements physiques, des activités d’organisation et d’appui nécessaires pour la bonne gestion et mise en valeur, et pour l’amélioration des conditions de vie, on court le risque de laisser s’approfondir les déséquilibres actuels. Il est indispensable que tous les partenaires se rencontrent non seulement au niveau du pilotage, mais aussi dans le cadre de l’exécution du schéma directeur sur le terrain: le module de développement constituerait le cadre référentiel de cette intégration.

Deux types de modules de développement sont proposés en fonction de l’état d’avancement du processus et des nécessités d’adaptation:

- Les modules-test incorporent des activités qui doivent être testées à l’échelle d’une certaine zone, avant leur généralisation, comme par exemple de nouvelles formes d’organisation ou de gestion.

- Les modules réplicables incorporent des activités testées pour leur expansion à toute la zone.

Le module est essentiellement un abordage territorial du développement: le territoire couvert par un module doit justifier de la cohérence des différentes interventions requises en fonction des résultats espérés. Les modules-test, de par leur caractère expérimental, seront développés sur des territoires assez limités (un périmètre d’irrigation, éventuellement même la superficie d’un partiteur, mais aussi le territoire d’une commune et ses villages). Les modules de développement réplicables, plus orientés aux investissements, devront être définis sur deux critères:

- Le partenariat institutionnel pour la mise en œuvre (les différentes institutions travaillant à des échelles différentes, doivent se rencontrer sur un terrain commun: un périmètre d’irrigation et les communes impliquées par exemple ou toute une zone).

- Le partenariat financier qui déterminera l’ampleur des moyens disponibles: il sera fondamental d’assurer toujours, le financement des différentes composantes des modules. L’Etat Malien devra convaincre ses partenaires, de l’importance de ne pas financer exclusivement des investissements physiques sans appuyer les programmes d’appui aux capacités de gestion et les services et infrastructures d’accompagnement. Le module pourra donc devenir le point de rencontre entre les différents bailleurs avec des approches et priorités complémentaires.

Le module de développement sera différent du projet comme instrument d’administration des fonds de développement: il constituera le cadre territorial et de résultats auxquels différents projets pourront contribuer de manière complémentaire et la plus intégrée possible. Dans le cadre de la planification du Schéma Directeur, le module de développement est l’unité de base de planification qui a été identifiée et programmée de façon encore fragmentaire dans le calendrier indicatif d’exécution. Elle devrait servir d’unité de base à la programmation et au suivi des contrats-plans correspondants. Quant aux projets, il n’est pas encore possible de les agencer en fonction des attributions, intérêts, et possibilités des différents partenaires financiers. Cet agencement se fera également dans le cadre de la re programmation périodique du Schéma.

Le contenu des modules  pourra évoluer en fonction de la validation de nouvelles modalités de travail dans les modules-test. On peut résumer l’évolution souhaitable du contenu selon les phases du Schéma Directeur:

- Gestion efficace des travaux d’aménagement.

- Amélioration de l’organisation des exploitants dans le sens d’une prise en charge croissante de l’entretien et de la gestion des réseaux à leur niveau.

- Consolidation et efficacité des mécanismes de gestion paritaire.

- Mise en place de mécanismes d’appui plus efficaces.

- Meilleure articulation au marché.

- Développement décentralisé des infrastructures et services publics.

- Mise en place des schémas d’aménagement local.

- Gestion durable des ressources naturelles.

Ainsi, le Plan d’Action propose la mise en place d’au moins deux modules-test pour la gestion des aménagements hydrauliques qui permettront d’alimenter les modules de développement appliqués dans les différents périmètres aménagés. Le Module de développement initial comprendrait les éléments suivants:

- Plan d’études et travaux d’aménagements hydro-agricoles.

- Plan d’organisation des exploitants en OERT.

- Plan d’accompagnement et d’appui conseil aux exploitants.

- Organisation et consolidation de la gestion paritaire.

- Articulation avec fournisseurs d’intrants, crédit, transformation et commercialisation.

Parallèlement on développera des modules test avec les mêmes éléments avec les innovations suivantes:

- Consolidation des OERTs en Associations d’Usagers.

- Adaptation du fonctionnement des organismes paritaires.

- Evaluation de modalités de gérance de terres.

- Création de nouveaux services d’appui.

Finalement, en fonction des résultats des tests on arriverait à un module de développement adapté avec les éléments suivants:

- Plan d’études et travaux d’aménagements hydro-agricoles.

- Plan d’organisation des exploitants en Associations d’Usagers.

- Nouveau système d’appui conseil aux exploitants.

- Nouvelle modalité de gestion paritaire.

- Nouveaux mécanismes d’articulation au marché.

De même qu’il est souhaitable de mettre en oeuvre de manière articulée les aménagements hydro-agricoles avec les actions d’organisation et de formation des acteurs, le Schéma Directeur permettra de coordonner le processus de développement local et d’aménagement du territoire avec les nouveaux besoins et contraintes liés à l’extension de la zone irriguée. Le suivi et l’évaluation conjointe de cette planification pluriannuelle se feront dans le cadre du Comité de Pilotage du Schéma Directeur.

La programmation des calendriers d’exécution de modules de développement de la zone irriguée et des Modules de développement Local sera donc complémentaire. Des modules test seront proposés pour permettre la validation d’approches nouvelles (gestion de terroir etc.) au niveau de communes sélectionnées.

Au niveau actuel de la planification opérative du Schéma Directeur, établir la couverture et le contenu détaillé de chaque module serait un exercice par trop théorique. Il s’agira en grande mesure, d’un exercice de négociation entre les différents partenaires en fonction des ressources disponibles et des autres contraintes.

# Calendrier indicatif des activités

Le calendrier d’activités à continuation est basé sur la proposition du Plan d’Action en matière d’extension et réhabilitation des aménagements.  Ces propositions sont détaillées par tranche de trois an correspondant aux Contrats-Plans. Pour les autres trois programmes, une programmation générale et indicative est indiquée. Comme mentionné par ailleurs, elle devra être complétée une fois que certaines études thématiques seront disponibles et certains choix institutionnels auront été faits.

Le calendrier ne doit donc en aucun cas être considéré comme définitif, sinon comme un canevas à compléter et améliorer dans le futur pour la programmation précise de chaque contrat-plan.

| Activité | Unité | Période |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1(2005-7) | 2(2008-10) | 3(2011-13) | 4(2014-16) | 5(2017-20) |
| 1. Programme de consolidation des aménagements hydro-agricoles |
| 1.1 Extensions et réhabilitations |  |  |  |  |  |  |
| Etudes d’aménagements | Has | 15115 | 119735 | 24000 | 3550 | 43000 |
| Macina | Has | 2615 | 28356 | 0 | 0 | 0 |
| Niono | Has | 0 | 17092 | 0 | 0 | 0 |
| Niono | Has | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molodo | Has | 4500 | 7405 | 0 | 0 | 0 |
| N'debougou | Has | 0 | 9807 | 0 | 0 | 0 |
| Kouroumari | Has | 7000 | 30075 | 0 | 3550 | 0 |
| Mema | Has | 1000 | 27000 | 24000 | 0 | 43000 |
| Travaux (Has) | Has | 35644 | 23619 | 36649 | 26208 | 23588 |
| Macina | Has | 8150 | 1205 | 13791 | 8340 | 7635 |
| Niono | Has | 8007 | 1329 | 7140 | 7140 | 2812 |
| Niono | Has | 2617 | 1885 | 0 | 0 | 0 |
| Molodo | Has | 3500 | 0 | 5190 | 4625 | 2090 |
| N'debougou | Has | 3520 | 3450 | 3603 | 3103 | 3101 |
| Kouroumari | Has | 9850 | 15750 | 6925 | 3000 | 7950 |
| Mema | Has | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Renforcement du système d’entretien des réseaux et gestion de l’eau |  |  |  |  |  |  |
| Etude d’évaluation comites paritaires | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Mise en place modules test | Module |  | 2 | 2 |  |  |
| Mise en place programme de formation OERT-associations | Projet | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Mise en place programme formation personnel ON | Projet | 1 | 1 | 1 |  |  |

| Activité | Unité | Période |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1(2005-7) | 2(2008-10) | 3(2011-13) | 4(2014-16) | 5(2017-20) |
| 1.3 Renforcement du système de gérance des terres |  |  |  |  |  |  |
| Etude d’évaluation du système de gérance | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Mise en place modules test | Module |  | 2 | 2 |  |  |
| Observatoire du foncier | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Programme d’appui a la capacité productive des exploitants |
| 2.1 Renforcement des services d’appui à la production |  |  |  |  |  |  |
| Etude des nécessités en matière de services d’appui | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Programme de formation et appui aux organisations paysannes | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programme d’appui aux groupements professionnels | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programme d’appui à la recherche-développement | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 Promotion de l’environnement économique |  |  |  |  |  |  |
| Etude de faisabilité instruments de promotion des investissements |  | 1 |  |  |  |  |
| Mise en place de la cellule de suivi des conditions économiques |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Coordination du développement local de l’infrastructure et des services |
| Projet pilote de développement local | Projet |  | 1 |  |  |  |
| Programme d’accompagnement des collectivités locales | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Activité | Unité | Période |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1(2005-7) | 2(2008-10) | 3(2011-13) | 4(2014-16) | 5(2017-20) |
| 4. Aménagement du territoire et gestion des ressources naturelles |
| Etudes sur la gestion de l’élevage | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Etudes sur le reboisement | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Etudes d’impact des aménagements | Etude | 1 |  |  |  |  |
| Etude de pré-faisabilité d’un projet de promotion de la pisciculture | Etude |  | 1 |  |  |  |
| Module test de gestion de terroirs | Module | 1 | 1 |  |  |  |
| Programme d’appui aux collectivités territoriales | Projet |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Projets de reboisement communal | Projet | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Projets d’aménagement pastoral | Projet | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |

# Text boxes

CDP

Consultants for Development Programmes

Utrecht, Pays Bas

AGETIER MALI

Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux

Ségou, Mali

Décembre 2004

Version finale

DOCUMENT 2b

GUIDE OPERATIONNEL

Etude du Schéma Directeur de Développement pour la Zone de l’Office du Niger (Etape Finale)

Recherche appliquée

Planification

Exécution

CRRA-IER

Evaluation

APCAM, Organisations paysannes

Appui-conseil technique et de gestion

Planification

APCAM, Organisations paysannes

Exécution

Prestataires publics et privés

FIG. 1 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL POUR LA GESTION ET LA MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE DE L’OFFICE DU NIGER

Travaux d´aménagement

Planification

Maîtrise d’ouvrage

Maintenance

Suivi

Collectivités Territoriales

Exécution

Organisations paysannes

Prestataires publics et privés

Schémas d´aménagement territorial

Consolidation Concertation

Mise en oeuvre

Contrôle

Collectivités territoriales

Accompagnement

Directions Régionales

Projets

Processus de Gestion de terroirs

Concertation

Planification

Mis en oeuvre

Villages

Accompagnement

Directions Régionales

Projets

Services d’appui

Prestataires publics et privés

Services d’appui aux collectivités rurales

Etudes

Maîtrise d´ouvrage

Supervision

Directions Régionales

Projets

Exécution

Centres de Services Prestataires publics et privés

Travaux d´infrastructure

Planification

Maîtrise d’ouvrage

Maintenance

Suivi

Appui conseil

Directions Régionales

Projets

Exécution

Prestataires publics et privés

Plans de développement locaux

Concertation planification

Maîtrise d’ouvrage

Maintenance

Suivi

Conseils de cercles

Communes

Villages

Coordination, suivi, évaluation

Structures de pilotage du Schéma Directeur

Fourniture d´intrants, Crédit,  commercialisation, transformation

Prestataires privés

Entreprises paysannes

Appui-conseil en gestion de l´eau et nouveaux exploitants

Planification

Maîtrise d´Ouvrage

Office du Niger,

Exécution

Prestataires publics et privés

Entretien, gestion de l’eau

Supervision

Maîtrise d´ouvrage

Office du Niger

Planification, suivi

Comités paritaires

Gestion et entretien réseaux 3aires

Associations d’usagers

Travaux d´extensions et réhabilitations

Etudes

Maîtrise d’ouvrage déléguée

Office du Niger

Travaux réseaux tertiaires

Exploitants

Gérance des terres

Planification, suivi

Comité paritaire

Supervision

Office du Niger

Suivi

Observatoire du Foncier

Partenariat pour le développement local et l’aménagement du territoire

Partenariat pour le développement de la zone irriguée